PIMS DASHBOARD

Ma trận đối chiếu đồng bộ dữ liệu PIMSVINA ↔ PIMS-DASHBOARD

Từng trường trên UI: nguồn dữ liệu (đồng bộ tự động từ Oracle PIMSVINA hay nhập tay trên Dashboard) và mức độ khớp với chuẩn nghiệp vụ (MaTran_NguonDuLieu_Dashboard_PIMS_DECV_v4.xlsx + SRS_Dashboard_theo_Dự_án.xlsx).

# Cách đọc bảng

Cột "Nguồn dữ liệu" cho biết trường này được đồng bộ tự động từ Oracle PIMSVINA hay do người dùng tự nhập tay trên PIMS-DASHBOARD.

Cột "Khớp chuẩn" là mức độ tin cậy đánh giá qua đối chiếu code với MaTran v4 + SRS (không phải số đo thực nghiệm chính xác tuyệt đối):

- Xanh lá (85–100%): nguồn và công thức khớp đúng tài liệu chuẩn.

- Vàng (50–84%): khớp một phần — đúng bảng/khái niệm nhưng lệch cột, lệch công thức phụ, hoặc lệch tỷ giá quy đổi.

- Đỏ (0–49%): sai nguồn/công thức so với tài liệu chuẩn, hoặc đã xác nhận là lỗi.

- Xám "Nhập tay": không đồng bộ tự động — đây là chủ trương đúng theo tài liệu (không phải lỗi).

Xem chi tiết bằng chứng (file:line, số liệu Oracle thật) trong các báo cáo audit đã trao đổi trước đó trong hội thoại này.

# 1. Dự án THI CÔNG (Construction)

### 0. Thông tin tổng quan  —  tab Tổng quan

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Giá trị hợp đồng (VND) | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 75% | Nhánh VND dùng tỷ giá cố định 25.400.000 thay vì tra tỷ giá đúng tháng; nhánh dự phòng lấy CCTB_UTKCHGSEQ thay vì FIRMUTKAMT/FIRMCTRTAMT như MaTran ghi. |
| Ngày bắt đầu / kết thúc thi công | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 60% | Nguồn chính CBTB_CONSTPERIOD không xuất hiện trong MaTran/SRS — không xác minh được qua tài liệu. |
| Chủ đầu tư | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 50% | Code dùng CBTB_ORDERCORP/IFTB_CUSTMST; MaTran ghi nguồn khác (CBTB_FLDSUMM/RATB_CUSTMST) — có thể là synonym, chưa xác minh được. |
| Quy mô công trình | Nhập tay trên PIMS-DASHBOARD | 0% | SQL trả NULL cứng — chưa lấy theo yêu cầu SRS (số tầng hầm B2 + số tầng nổi 00F ở màn DS site). |
| Số tòa nhà / Loại hình công trình / Số căn hộ | Nhập tay trên PIMS-DASHBOARD | 0% | SRS yêu cầu rõ (lấy từ trường "Number of Households by Area Type") nhưng chưa có field nào tương ứng trong toàn bộ pipeline. |

### 1. Tiến độ hàng tháng  —  tab Tiến độ

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Kế hoạch hàng tháng / lũy kế (%) | Nhập tay trên PIMS-DASHBOARD | Nhập tay | Chủ trương đã chốt giữ nhập tay — sync chủ động loại trừ trường này khi ghi, đúng chủ trương. |
| Thực hiện hàng tháng / lũy kế (%) | Tự động từ PIMSVINA | 30% | SAI CÔNG THỨC: SRS yêu cầu tỷ lệ "Gross Profit ratio (8/13)" từ màn Settlement Ratio Cost; code tính tỷ lệ Direct Cost thực hiện/dự toán từ CHTB_PFMCOSTRMRK — khác hẳn ý nghĩa tài chính. |

### 2. Mốc tiến độ  —  tab Tiến độ

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên mục / Bắt đầu / Kết thúc kế hoạch | Nhập tay trên PIMS-DASHBOARD | Nhập tay | MaTran kết luận PIMS không quản lý mốc kế hoạch thi công — đúng chủ trương nhập tay. |
| Bắt đầu / Kết thúc thực tế | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 40% | Lấy xấp xỉ từ CBTB_CONSTHISTORY (bảng không được MaTran/SRS công nhận) — tên/ngày mốc có nguy cơ không khớp danh mục 11 mốc chuẩn. |

### 3. Doanh thu hàng tháng  —  tab Doanh thu

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Kế hoạch doanh thu (VND) | Tự động từ PIMSVINA | 0% | VI PHẠM CHỦ TRƯƠNG: MaTran ghi rõ "Đã chốt: Plan nhập tay" (giống Progress Plan) nhưng sync vẫn ghi đè tự động mỗi lần đồng bộ, xóa mất giá trị admin đã nhập tay. |
| Thực hiện doanh thu (VND) | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 65% | Dùng số Oracle tính sẵn (CJTB_SALESAMTRST) thay vì cơ chế "auto-calculating 3 nguồn" MaTran mô tả — hợp lý nếu PIMS tự duy trì đúng, nhưng không xác minh được cách PIMS tính ra. |

### 4. Tỷ lệ chi phí  —  tab Chi phí

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Đấu thầu (Bidding) | Nhập tay trên PIMS-DASHBOARD | Nhập tay | MaTran: chưa có nguồn PIMS đáng tin cậy — đúng chủ trương giữ nhập tay. |
| Lập dự toán thực hiện (Execution) | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 85% | Công thức mẫu số ZZL khớp "Mapping mã KT"; riêng chú thích dòng #13 của MaTran (ghi "UTKAMT") có vẻ lỗi thời so với sheet Mapping. |
| Ước tính hoàn thành (Completion forecast) | Nhập tay trên PIMS-DASHBOARD | Nhập tay | PIMS chỉ có mục tiêu tổng, không có ước tính theo từng tháng — đúng chủ trương nhập tay. |

### 5. Tình hình thực hiện dự toán  —  tab Chi phí

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự toán (Budget) — Outsourcing/Common/Expense1/Expense2/Contingency | Tự động từ PIMSVINA | 90% | Công thức A−B−C khớp đúng sheet "Công thức" của cả MaTran và SRS. |
| Thực hiện lũy kế (Actual, tổng) | Tự động từ PIMSVINA | 30% | Chỉ lấy 1 mốc snapshot mới nhất (MAX BASEYYMM); SRS yêu cầu lũy kế "đến đúng tháng đang xem" — sai khi xem báo cáo của tháng trước. |
| Kế hoạch / Thực hiện theo từng tháng (lưới 12 tháng) | Nhập tay trên PIMS-DASHBOARD | 0% | Bảng pd_cost_budget_monthly tồn tại trong schema nhưng sync CHƯA BAO GIỜ ghi vào — chính MaTran tự chú thích "Sai nguồn dữ liệu" ở đúng dòng này. |
| Kế hoạch / Thực hiện thanh toán tiến độ (tổng) | Nhập tay trên PIMS-DASHBOARD | Nhập tay | Luôn NULL từ Oracle — đúng, chưa có nguồn. |

### 6. Thầu phụ / Vật tư  —  tab Thầu phụ

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm hạng mục (Trade Group) | Tự động từ PIMSVINA | 70% | Code dùng CDTB_ORDCONTTYPE.SVCDVSCODE; MaTran ghi nguồn khác (CETB_PFMCTRTHIST.ORDCONTTYPECODE). |
| Phân loại (Category) | Tự động từ PIMSVINA | 0% | XÁC NHẬN LỖI: trùng y hệt cột với Trade Group (cùng SVCDVSCODE) — không bao giờ phân biệt thầu phụ/dịch vụ như SRS yêu cầu (SRS liệt kê 2 dòng riêng biệt). |
| Hạng mục chi tiết (Trade) | Tự động từ PIMSVINA | 50% | Dùng tên loại công trình chung (ORDCONTTYPENAME) thay vì mô tả riêng từng gói (CETB_PFMCTRTRMRK theo MaTran) — kém chi tiết hơn thiết kế. |
| Tên nhà thầu | Tự động từ PIMSVINA | 90% | Qua hàm FUN_GET_CTRT_CUST_INFO, khớp ý MaTran. |
| Ngày ký hợp đồng lần đầu / Lần thay đổi | Tự động từ PIMSVINA | 100% | Khớp đúng cột nguồn MaTran. |
| Dự toán (A) / Dự toán thực hiện / Số tiền phê duyệt (B) | Tự động từ PIMSVINA | 90% | Đúng cột nguồn; chỉ còn vướng tỷ giá cố định thay vì tra theo tháng. |
| Thanh toán tháng này / Lũy kế (C) | Tự động từ PIMSVINA | 100% | Khớp đúng. |

### 7. Thu chi hàng tháng  —  tab Thu chi

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Thu Cash in / Chi Cash out (VND) | Tự động từ PIMSVINA | 90% | Nguồn đúng, đã tự tra tỷ giá theo tháng ngay trong SQL (CHTB_EXCHANGE_RATIO) — chỉ còn thiếu bước quy đổi ra "nghìn USD" khi ghi vào DB (bug đã báo riêng). |
| Tiền mặt tương đương (Equivalent) | Tự động từ PIMSVINA | 60% | Số dư đầu kỳ dùng giá trị USD quy đổi 1 lần cố định (CFTB_OPENINGBALANCE.TOTALUSD); cộng dồn với các tháng quy đổi theo tỷ giá riêng từng tháng → gốc quy đổi không đồng nhất trong cùng 1 chuỗi lũy kế. |

# 2. Dự án DỊCH VỤ (Service) — chỉ liệt kê phần khác Construction

### 0. Thông tin tổng quan (biến thể Dịch vụ)  —  tab Tổng quan

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày bắt đầu / kết thúc thực hiện, Nội dung thực hiện, Tháng cơ sở | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 60% | Tương tự Construction Overview — cùng vấn đề nguồn CBTB_CONSTPERIOD chưa xác minh. |
| Mục tiêu doanh thu hàng năm (VND) | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 65% | Qua CJTB_BUSPLAN_DETL — cùng nhóm với Doanh thu Plan, cùng câu hỏi về tỷ giá cố định. |
| Doanh thu thực hiện lũy kế (VND) | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 70% | Qua CJTB_SALESAMTRST — VND thô, tỷ giá cố định thay vì tra theo tháng. |
| Cash Confirmed (A) (VND) | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 75% | Qua CCTB_UTKSCHD — VND thô, tỷ giá cố định thay vì tra theo tháng. |
| Cash Collection (B) (VND) | Tự động từ PIMSVINA (admin ghi đè được) | 80% | Đã tự tra tỷ giá theo tháng trong SQL — nhưng SRS lại ghi nguồn phải là màn "Business performance/Thu chi tiền" (module mới), nên vẫn có rủi ro lệch kiến trúc dữ liệu nguồn. |

### 3. Giá vốn hàng bán hàng tháng (chỉ có ở Dịch vụ)  —  tab Doanh thu

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Giá vốn hàng bán kế toán (VND) | Tự động từ PIMSVINA | 0% | SAI HOÀN TOÀN: MaTran ghi rõ đây phải là giá trị TÍNH TOÁN (Revenue − Gross Profit), KHÔNG được query trực tiếp CHTB_COST. Code lại cộng thẳng CHTB_COST.DEBITAMT không lọc mã tài khoản (phải lọc dải 600–7xx theo sheet Mapping mã KT), rồi ghi đè số admin đã nhập tay. |
| Giá vốn hàng bán thực hiện (WIP) (VND) | Tự động từ PIMSVINA | 40% | Cùng vấn đề thiếu lọc mã tài khoản kế toán. |

# 3. Tổng kết theo tab

Số trường Đồng bộ tự động (kể cả loại admin ghi đè được) so với Nhập tay hoàn toàn, tính trên toàn bộ 2 loại dự án:

| Trường trên UI | Nguồn dữ liệu | Khớp chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng quan | 9 auto / 2 chưa triển khai (nhập tay) | Nhập tay | ≈ 82% auto, phần chưa triển khai không tính là "nhập tay chủ ý" mà là thiếu tính năng. |
| Tiến độ + Mốc tiến độ | 2 auto / 2 nhập tay (chủ ý) | Nhập tay | 50/50 — đúng thiết kế, Plan luôn nhập tay. |
| Doanh thu + Giá vốn | 4 auto / 0 nhập tay | Nhập tay | 100% auto nhưng có 2 lỗi nguồn nghiêm trọng (Sales Plan, COGS). |
| Chi phí (Cost Rate + Budget Execution) | 5 auto / 4 nhập tay (chủ ý) | Nhập tay | Riêng "Thực hiện theo tháng" tuy auto về thiết kế nhưng thực chất trống hoàn toàn (0%). |
| Thầu phụ/Vật tư | 7 auto / 0 nhập tay | Nhập tay | 100% auto, hầu hết khớp tốt trừ Category (lỗi trùng cột). |
| Thu chi | 2 auto / 0 nhập tay | Nhập tay | 100% auto, khớp nguồn tốt, còn vướng tỷ giá/đơn vị. |

# 4. Nguồn tham chiếu

- d:\code\pimsvina\site\jsp\Common\dashboard\MaTran_NguonDuLieu_Dashboard_PIMS_DECV_v4.xlsx

- d:\code\PIMS-DASHBOARD\docs\SRS_Dashboard_theo_Dự_án.xlsx

- d:\code\PIMS-DASHBOARD\artifacts\api-server\src\lib\pimsvinaOracleQueries.ts

- d:\code\PIMS-DASHBOARD\artifacts\api-server\src\routes\pimsvinaSync.ts

- Tỷ giá thật đối chiếu trực tiếp từ Oracle CHTB_EXCHANGE_RATIO (24.000–26.500 VND/USD trong 18 tháng gần nhất) so với hằng số cứng 25.400.000 dùng trong code.